软件工程课程设计文档

智能体系统测试方案

详细测试文档

| 项目名称 | DevAgent 基于大语言模型的软件工程智能体系统 |
| --- | --- |
| 文档编号 | DA-DOC-2026-02 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-05-14 |
| 适用阶段 | 第3-6周：设计方案细化与测试方案确定 |
| 文档状态 | 正式提交版 |

覆盖功能组合：分析 + 设计 / 实现 + 测试 / 调试 + 程序修复

文档控制信息

| 文档名称 | 智能体系统测试方案 | 文档编号 | DA-DOC-2026-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | V1.0 | 状态 | 正式提交版 |
| 编制日期 | 2026-05-14 | 适用对象 | 课程组、项目组、评测人员 |
| 项目范围 | 覆盖分析、设计、实现、测试、调试与修复流程 | 保密级别 | 课程内部 |
| 维护方式 | 随原型迭代同步修订 | 关联仓库 | 校内 GitLab 仓库（提交时补充） |

修订记录

| 版本 | 修订日期 | 修订人 | 修订内容 | 审核状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-14 | 项目组 | 形成正式详细文档初稿 | 待教师审阅 |

目录

1 引言

2 测试目标、范围与依据

3 测试对象与质量模型

4 总体测试策略

5 测试环境与测试数据

6 基准测试集 DevAgentBench-v1

7 测试项与测试用例设计

8 评估指标与判定标准

9 缺陷管理、回归与风险控制

10 测试执行计划与交付物

附录A 测试记录模板

参考资料 参考资料

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于规定 DevAgent 软件工程智能体系统的测试目标、测试范围、测试策略、测试环境、基准测试集、测试用例设计、评价指标、缺陷处理和验收标准。该文档既用于项目内部测试执行，也用于课程组对系统有效性的复核。

1.2 被测系统概述

DevAgent 覆盖“分析 + 设计”“实现 + 测试”“调试 + 程序修复”三类连续软件工程阶段。系统能够根据输入需求生成设计模型，根据设计生成代码与测试，根据失败测试和错误日志定位并修复缺陷。

1.3 测试依据

课程设计任务书与交付物要求。

《DevAgent 需求分析与系统设计说明书》。

《DevAgent 智能体系统设计方案》。

项目源代码、接口定义与运行命令。

基准测试数据集 DevAgentBench-v1。

2 测试目标、范围与依据

2.1 测试目标

验证系统是否完整覆盖三类功能组合并生成对应产物。

验证不同任务模式下输入、处理、输出流程是否正确。

验证生成设计图、代码、测试和修复补丁是否满足基本质量要求。

验证 CLI 与 IDE/API 集成方式是否可用。

通过基准测试量化任务成功率、测试通过率和修复成功率。

2.2 测试范围

| 范围 | 包含内容 |
| --- | --- |
| 功能测试 | design、implement、repair、full 四种任务模式。 |
| 接口测试 | CLI 参数、HTTP API、插件命令触发。 |
| 集成测试 | Agent 流程、工具调用、产物归档。 |
| 系统测试 | 端到端输入到最终报告的完整流程。 |
| 异常测试 | 无效输入、语法错误、测试失败、路径错误。 |
| 基准评测 | DevAgentBench-v1 案例批量执行与成功率统计。 |

2.3 不在本轮测试范围内的内容

大规模多用户并发压测。

多语言生成能力的全面对比。

长期在线服务 SLA 与高可用集群部署。

模型供应商之间的全面性能基准比较。

3 测试对象与质量模型

3.1 被测对象

| 编号 | 被测对象 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Task Router | 任务识别、参数校验、模式选择。 |
| T-02 | Workflow Controller | 流程编排、分支、重试。 |
| T-03 | RequirementAgent | 需求解析能力。 |
| T-04 | DesignAgent | 图模型与架构说明生成。 |
| T-05 | CodeAgent | 代码生成与目录组织。 |
| T-06 | TestAgent / PytestRunner | 测试生成与执行。 |
| T-07 | DebugAgent / RepairAgent | 调试定位与修复补丁。 |
| T-08 | CLI / API / VSCode 集成 | 交互入口与结果返回。 |

3.2 质量属性

| 质量属性 | 评价说明 |
| --- | --- |
| 正确性 | 结果是否满足功能目标与验收项。 |
| 完整性 | 产物是否齐备，报告、源码、测试、补丁是否齐全。 |
| 稳定性 | 重复执行同类案例时是否产生明显中断。 |
| 可追踪性 | 日志、状态、测试结果是否完整保存。 |
| 可用性 | CLI/API/插件是否便于触发和读取结果。 |
| 可修复性 | 失败测试是否能通过修复回路被改正。 |

4 总体测试策略

测试采用“模块测试 + 集成测试 + 端到端测试 + 基准评测 + 回归验证”的组合策略。每一层均配有明确的输入、预期结果与判定规则。

图 4-1 测试总体架构图

图 4-2 测试执行流程图

4.1 测试层次

| 测试层次 | 目标 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 验证独立函数与工具模块 | 参数解析、路径处理、结果评分函数。 |
| 模块测试 | 验证单个 Agent 或模块输出 | RequirementAgent 是否输出合法 JSON。 |
| 集成测试 | 验证 Agent 与工具协作 | CodeAgent → TestAgent → PytestRunner。 |
| 系统测试 | 验证完整任务闭环 | full 模式从需求到修复全链路。 |
| 基准测试 | 量化任务能力 | 12 个案例批量执行。 |
| 回归测试 | 验证修复未引入新问题 | 修复后重新执行相关用例。 |

4.2 测试方法

| 方法 | 适用对象 | 判定方式 |
| --- | --- | --- |
| 黑盒测试 | CLI/API/插件功能 | 对照输入与预期输出。 |
| 灰盒测试 | 工作流和状态传递 | 检查日志、状态对象与中间产物。 |
| 规则校验 | 图模型、JSON、目录结构 | 语法解析、Schema 校验。 |
| 执行验证 | 代码生成与修复 | pytest 实际运行结果。 |
| 人工复核 | 需求分析质量、文档表达 | 按评分表给出合格/不合格。 |

5 测试环境与测试数据

5.1 建议测试环境

| 项目 | 配置建议 |
| --- | --- |
| 操作系统 | macOS / Linux / Windows 均可，演示推荐 macOS 或 Ubuntu。 |
| Python | 3.11 或项目声明版本。 |
| 依赖管理 | pip / conda 均可，需在 README 中固定安装命令。 |
| 测试框架 | pytest。 |
| API 服务 | FastAPI + Uvicorn。 |
| IDE | Visual Studio Code 最新稳定版。 |
| 运行方式 | 命令行非交互执行为主，插件演示为辅。 |

5.2 测试数据分类

| 数据类型 | 用途 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 需求文档 | 分析设计、代码生成 | 图书管理、选课系统、缺陷跟踪系统。 |
| 设计说明 | 实现测试 | 类图描述、模块接口说明。 |
| 错误源码 | 调试修复 | 边界值错误、空值错误、条件判断错误。 |
| 失败测试 | 触发修复流程 | pytest 失败断言与异常。 |
| 错误日志 | 增强调试定位 | traceback、stderr、执行超时。 |

6 基准测试集 DevAgentBench-v1

6.1 设计原则

覆盖三类功能组合，且每类均包含多个不同业务场景。

同时包含正常场景、异常场景与边界场景。

输出结果可客观判定，尽量减少纯主观评分。

案例规模适合课程项目在合理时间内完成。

每个案例均保存输入、预期产物、判定规则与实际结果。

6.2 基准案例总览

| 类别 | 案例编号 | 场景 | 核心判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析 + 设计 | AD-01 | 图书借阅管理系统 | 需求与两类设计图齐备。 |
| 分析 + 设计 | AD-02 | 在线课程选课系统 | 角色、类图、状态/活动图正确。 |
| 分析 + 设计 | AD-03 | 影院订票系统 | 流程建模清晰、模块划分合理。 |
| 分析 + 设计 | AD-04 | 缺陷跟踪系统 | 需求结构化与类关系完整。 |
| 实现 + 测试 | IT-01 | 学生成绩管理工具 | 代码可运行且 pytest 执行。 |
| 实现 + 测试 | IT-02 | 待办事项管理模块 | CRUD 基本逻辑正确。 |
| 实现 + 测试 | IT-03 | 银行账户类 | 边界测试与异常测试齐备。 |
| 实现 + 测试 | IT-04 | 文本统计 CLI 工具 | 命令行入口与测试通过。 |
| 调试 + 修复 | DR-01 | 边界条件错误 | 原失败测试修复后通过。 |
| 调试 + 修复 | DR-02 | 空值处理错误 | 错误定位与最小修复。 |
| 调试 + 修复 | DR-03 | 逻辑判断错误 | 补丁生效且无新增失败。 |
| 调试 + 修复 | DR-04 | 文件路径处理错误 | 异常栈对应问题被修复。 |

6.3 基准案例评价规则

| 任务类型 | 必备产物 | 成功条件 |
| --- | --- | --- |
| AD | 需求分析文档、至少两类图模型、模块说明 | 文件存在；图模型语法可解析；关键功能覆盖率达标。 |
| IT | src、tests、执行报告 | 项目可导入；pytest 可执行；关键用例达到通过阈值。 |
| DR | 调试报告、patch.diff、回归结果 | 原失败测试通过；不新增失败；补丁可说明。 |

7 测试项与测试用例设计

7.1 功能测试项

| 测试项 | 测试目标 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| FT-01 需求分析 | 提取角色、功能、约束、验收条件 | 输出结构完整，无关键字段缺失。 |
| FT-02 设计建模 | 生成类图 + 活动图/状态图 | 图语法合法，内容对应需求。 |
| FT-03 代码生成 | 根据需求/设计生成工程 | 目录完整、代码可导入。 |
| FT-04 测试生成 | 生成单元测试并执行 | pytest 执行成功。 |
| FT-05 调试定位 | 识别错误位置和原因 | 定位说明与失败日志匹配。 |
| FT-06 修复生成 | 生成补丁并回归验证 | 失败用例恢复通过。 |
| FT-07 CLI | 命令行参数和输出目录 | 命令可执行、输出路径正确。 |
| FT-08 API/IDE | 服务调用和界面触发 | 请求成功、状态可查询、结果可展示。 |

7.2 详细测试用例

TC-D-001 分析设计模式正常输入

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例目标 | 验证 design 模式可根据需求文档输出分析结果和设计图。 |
| 前置条件 | requirements_book.md 已准备。 |
| 输入 | ./agent --task design --input requirements_book.md --output outputs/ad01 |
| 预期结果 | 生成 requirement_analysis.md、design_spec.md、class_diagram、activity/state diagram。 |
| 判定 | 文件齐备；设计图格式合法；报告中覆盖用户、管理员、借阅、归还等核心概念。 |

TC-I-001 实现测试模式正常输入

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例目标 | 验证 implement 模式可生成代码、测试并执行。 |
| 前置条件 | 已有设计说明或需求说明。 |
| 输入 | ./agent --task implement --input todo_design.md --output outputs/it02 |
| 预期结果 | src/、tests/、pytest_result.json、test_summary.md 均生成。 |
| 判定 | pytest 能运行，测试收集数 > 0，关键功能测试具备通过结果。 |

TC-R-001 修复模式失败测试触发

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例目标 | 验证 repair 模式能根据失败测试定位并修复。 |
| 前置条件 | buggy_bank/ 与 tests/ 已准备，原始 pytest 失败。 |
| 输入 | ./agent --task repair --code buggy_bank --tests tests --output outputs/dr01 |
| 预期结果 | debug_report.md、patch.diff、repair_report.md 生成。 |
| 判定 | 原失败用例变为通过，修复说明指出边界条件问题。 |

TC-F-001 全流程模式执行

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例目标 | 验证 full 模式从需求到修复完整闭环。 |
| 前置条件 | requirements_course.md 已准备。 |
| 输入 | ./agent --task full --input requirements_course.md --output outputs/full01 --max-retry 2 |
| 预期结果 | 需求、设计、代码、测试、报告均生成；若测试失败可进入修复回路。 |
| 判定 | 任务状态为 FINISHED 或输出受控失败报告；产物目录结构完整。 |

TC-E-001 缺少输入文件

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例目标 | 验证无效路径时系统是否给出明确错误。 |
| 前置条件 | 输入文件不存在。 |
| 输入 | ./agent --task design --input missing.md --output outputs/error01 |
| 预期结果 | 系统拒绝执行，并输出参数错误或文件不存在说明。 |
| 判定 | 程序不崩溃；错误信息可理解；不生成误导性产物。 |

TC-E-002 图模型语法失败重试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例目标 | 验证图校验失败后的重试流程。 |
| 前置条件 | DesignAgent 初次输出包含语法错误。 |
| 输入 | 执行 design 模式并触发 DiagramValidator。 |
| 预期结果 | 系统记录语法错误并重新生成图模型。 |
| 判定 | 重试后输出合法图；若重试失败则输出失败报告。 |

7.3 基准测试记录字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| case_id | 案例编号。 |
| task_type | AD / IT / DR / FULL。 |
| input_path | 测试输入路径。 |
| status | success / failed / partial。 |
| artifact_check | 产物齐备性检查结果。 |
| test_pass_rate | pytest 或功能检查通过率。 |
| repair_success | 修复类案例是否成功。 |
| duration_sec | 执行耗时。 |
| notes | 人工复核意见。 |

8 评估指标与判定标准

8.1 指标定义

| 指标 | 计算方式或定义 |
| --- | --- |
| 任务成功率 | 成功案例数 / 总案例数 × 100%。 |
| 图模型生成成功率 | 语法合法且产物完整的设计案例数 / 设计案例总数。 |
| 代码可运行率 | 能被导入或执行的代码任务数 / 实现任务总数。 |
| 测试执行成功率 | pytest 正常结束的任务数 / 需要测试执行的任务总数。 |
| 修复成功率 | 修复后原失败测试通过的案例数 / 修复案例总数。 |
| 回归通过率 | 修复后未新增失败的案例数 / 修复案例总数。 |
| 产物完整率 | 满足目录和文件清单的任务数 / 总任务数。 |

8.2 建议验收阈值

| 指标 | 建议阈值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总任务成功率 | >= 75% | 12 个案例中至少 9 个成功。 |
| 分析设计案例成功率 | >= 75% | 至少 3/4 案例成功。 |
| 实现测试案例成功率 | >= 75% | 至少 3/4 案例成功。 |
| 调试修复案例成功率 | >= 50% | 至少 2/4 案例修复成功。 |
| CLI 命令可用性 | 100% | 关键命令均可执行。 |
| 输出目录规范性 | 100% | 所有任务均形成规范目录。 |

8.3 成功/失败判定

| 状态 | 判定条件 |
| --- | --- |
| Success | 关键产物齐备，自动验证通过，达到任务预期。 |
| Partial | 主体产物生成，但存在可解释的次要缺失或部分验证失败。 |
| Failed | 关键任务未完成、代码不可运行、修复无效或系统异常终止。 |

9 缺陷管理、回归与风险控制

9.1 缺陷等级

| 等级 | 描述 | 处理优先级 |
| --- | --- | --- |
| S1 严重 | 系统无法启动、主要流程完全中断。 | 立即修复。 |
| S2 高 | 核心功能失败，例如 full 模式无法完成。 | 本迭代修复。 |
| S3 中 | 部分案例失败或结果不完整。 | 视影响安排修复。 |
| S4 低 | 格式、文案、提示信息等非关键问题。 | 集中优化。 |

9.2 回归测试策略

每次修改 workflow、Agent 输出格式或工具执行逻辑后，至少回归对应的模块测试。

修复类缺陷必须重新执行原始失败用例与相邻相关用例。

若修改了目录结构或状态字段，需回归所有模式的产物完整性检查。

发布前执行完整 DevAgentBench-v1 批量测试，并生成最终汇总报告。

9.3 风险控制

| 风险 | 影响 | 测试侧控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 模型输出波动 | 结果重复性降低 | 固定提示模板、固定输入、保存原始输出。 |
| 测试数据偏简单 | 高估系统能力 | 加入异常与边界案例。 |
| 修复评估不客观 | 难以证明有效性 | 以失败测试转通过为主判定。 |
| 文档与实现不一致 | 验收困难 | 测试计划与设计方案同步版本管理。 |

10 测试执行计划与交付物

10.1 测试执行阶段

| 阶段 | 主要任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：测试准备 | 配置环境、整理数据、校验案例 | 测试环境记录、测试数据清单。 |
| 阶段二：功能验证 | 执行设计、实现、修复等功能测试 | 功能测试记录。 |
| 阶段三：集成与系统测试 | 执行 full 模式与 API/CLI 测试 | 系统测试报告。 |
| 阶段四：基准评测 | 批量执行 12 个基准案例 | benchmark_result.json、summary.md。 |
| 阶段五：回归与定稿 | 修复缺陷、回归测试、形成最终报告 | 测试报告 PDF 与附件。 |

10.2 测试交付物

| 编号 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TD-01 | 测试方案文档 | 本文档。 |
| TD-02 | 测试用例集 | Markdown / 表格 / JSON 格式。 |
| TD-03 | 基准测试数据 | 需求、错误源码、测试文件、日志。 |
| TD-04 | 自动评测脚本 | 批量执行与指标统计。 |
| TD-05 | 测试结果报告 | 测试环境、结果、指标、问题与局限。 |
| TD-06 | 缺陷记录表 | 缺陷编号、等级、状态、修复说明。 |

附录A 测试记录模板

A.1 单案例执行记录模板

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 案例编号 |  |
| 任务类型 |  |
| 输入文件 |  |
| 执行命令 |  |
| 开始时间 |  |
| 结束时间 |  |
| 执行状态 | Success / Partial / Failed |
| 产物检查 |  |
| 自动验证结果 |  |
| 人工复核结论 |  |
| 备注 |  |

A.2 缺陷记录模板

| 缺陷编号 | 发现阶段 | 严重级别 | 现象 | 复现步骤 | 修复状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 |  |  |  |  | Open / Fixed / Deferred |

参考资料

[1] pytest 官方文档：Getting Started、Assertions、Fixtures 与测试发现机制。

[2] LangGraph 官方文档：状态化工作流与图式编排。

[3] FastAPI 官方文档：API 服务与 OpenAPI 文档能力。

[4] Visual Studio Code Extension API：Webview 与扩展接口。

[5] PlantUML 官方文档：用于设计图语法检查和图形表达。