课程设计交付文档

DevAgent 智能体

SWE-bench 标准化测试方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | DA-TEST-SWEBENCH-001 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 正式版 / 可提交 |
| 项目名称 | 基于大语言模型的软件工程智能体 DevAgent |
| 编制日期 | 2026年5月14日 |
| 适用范围 | DevAgent 调试与程序修复能力评测，并与原系统测试体系联动 |

说明：本方案以 SWE-bench / SWE-bench Verified 官方评测范式为基准，构建 DevAgent 面向真实 GitHub Issue 的程序修复测试体系。

# 文档控制信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | DevAgent 智能体 SWE-bench 标准化测试方案 |
| 文档目的 | 明确基于真实 GitHub Issue 的修复评测流程、评价指标、执行规程与验收标准 |
| 文档对象 | 课程组、开发小组、测试人员、评审教师 |
| 关联文档 | 《DevAgent 需求分析与系统设计说明书》《智能体系统设计方案》《智能体工作原理技术报告》 |
| 批准状态 | 供第 6 周测试方案与最终交付文档使用 |

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-05-14 | 初版测试框架，覆盖原自建基准 |
| V1.0 | 2026-05-14 | 按 SWE-bench / Verified 标准重构，形成正式标准化测试方案 |

# 目录

1 引言

2 编制依据与测试标准

3 测试对象及与系统设计的符合性

4 SWE-bench 对齐测试总体方案

5 测试任务定义与输入输出规范

6 评测体系与执行流程

7 测试环境与资源配置

8 指标体系与判定规则

9 分层评测计划与测试批次

10 测试用例规格与记录模板

11 结果报告与交付物

12 风险、边界与合规控制

13 验收标准

14 参考资料

附录 A 预测文件格式

附录 B 评测结果字段

附录 C 需求追踪矩阵

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本测试方案用于规范 DevAgent 智能体在“调试 + 程序修复”阶段的标准化评测方法。方案以 SWE-bench 的真实 GitHub Issue 修复范式为基础，明确测试任务、数据集、执行流程、指标、结果归档和验收标准，确保评测过程具备真实性、可复现性、可比较性与工程可审计性。

## 1.2 适用范围

适用于 DevAgent 的 DebugAgent、RepairAgent、PatchTool、SWEbenchAdapter、HarnessRunner 与 ReportGenerator 等模块。

适用于 DevAgent 修复模式 repair 与全流程模式 full 中的程序修复阶段。

不替代原有“分析 + 设计”“实现 + 测试”阶段的自建功能测试，而是作为“调试 + 修复”能力的权威外部基准。

适用于课程阶段验收、版本对比、消融实验与最终测试报告编制。

## 1.3 测试思想

SWE-bench 的核心思想是：给定真实开源仓库的基线代码和真实 GitHub Issue 描述，要求系统生成可应用的修复补丁，并由官方评测工具在隔离环境中应用补丁、执行测试、判断问题是否真正解决。原始 SWE-bench 含 2,294 个实例，覆盖 12 个流行 Python 仓库；SWE-bench Verified 是其中经人工复核的 500 个高质量任务子集。[1][2][3]

本方案的定位 DevAgent 以 SWE-bench Verified 作为“正式外部基准”，以 SWE-bench Full 作为“扩展压力与覆盖评测”，并保留项目自建测试集用于验证非修复阶段能力。

# 2 编制依据与测试标准

## 2.1 编制依据

| 依据 | 本方案采用方式 |
| --- | --- |
| SWE-bench 原始基准 | 2,294 个真实 GitHub Issue / PR 实例，覆盖 12 个 Python 仓库，用于评估真实软件缺陷修复能力。 |
| SWE-bench Verified | 500 个经人工校验、描述更清晰、可解性更高的实例，适合作为本项目正式外部评测集合。 |
| 官方评测流程 | Docker 环境构建 -> 应用模型补丁 -> 执行测试 -> 判断实例是否 resolved。 |
| 官方输出形式 | 预测结果以 instance_id、model_name_or_path、model_patch 组织，补丁通常采用 git diff 形式。 |
| Benchmark 风险提示 | 截至 2026 年，OpenAI 已指出 Verified 存在污染与测试局限，若用于前沿模型能力宣称，应补充更严格的未暴露持出集。 |

## 2.2 标准化“问题解决”定义

本方案以官方 harness 的 resolved 判定为准。对于任一 SWE-bench 实例，DevAgent 仅获得 Issue 描述与基线仓库上下文，不获得 gold patch 或官方评测测试内容；系统生成补丁后，由评测器在隔离 Docker 环境中应用补丁并执行任务定义的验证测试。若评测器判定该实例 resolved，则计为“问题解决”。[3][4]

为与课程表述“补丁能跑通所有测试即为解决”保持一致，本文采用如下解释：正式评分依据官方 harness 的任务级测试判定；若课程组需要更强约束，可在官方分数之外追加“仓库全量测试”作为增强验证项，但该增强项不替代 SWE-bench 官方问题解决率。

# 3 测试对象及与系统设计的符合性

## 3.1 被测对象

| 模块 | 在 SWE-bench 评测中的职责 | 主要验证点 |
| --- | --- | --- |
| TaskLoader | 载入 instance_id、仓库、Issue 文本和任务元数据 | 任务解析正确、字段完整 |
| DebugAgent | 分析 Issue 与代码库，定位可能缺陷范围 | 检索与定位能力、上下文利用能力 |
| RepairAgent | 形成修复思路并生成代码修改 | 候选修复质量、逻辑一致性 |
| PatchTool | 将修改导出为可应用 git diff | 补丁格式合法、可应用 |
| SWEbenchAdapter | 生成 predictions.jsonl | 格式与官方接口兼容 |
| HarnessRunner | 调用官方评测器与 Docker 执行链 | 运行稳定性、日志可追踪 |
| ResultParser / ReportGenerator | 解析 resolved 等结果并形成报告 | 指标准确、报告完整 |

## 3.2 与原系统设计的对应关系

| 原系统能力 | SWE-bench 对齐方式 | 符合性说明 |
| --- | --- | --- |
| 错误定位 | DebugAgent 读取 Issue 与仓库上下文，产出定位分析 | 对应调试阶段核心职责 |
| 修复生成 | RepairAgent 生成代码改动 | 对应程序修复阶段核心职责 |
| 测试验证 | HarnessRunner 委托官方 Docker harness 评测 | 保留原测试执行思想，改为外部标准化评测 |
| 错误处理与重试 | 失败推理可内部重试；评测结果不可篡改 | 符合系统重试策略与评测公正性 |
| 报告输出 | 生成运行日志、实例级 JSON、汇总 Markdown/PDF | 符合 ArtifactManager 与 ReportGenerator 设计 |

# 4 SWE-bench 对齐测试总体方案

## 4.1 方案总览

本方案采用“四级评测体系”：

1. 环境预检：使用 gold patch 或固定小样本验证 harness、Docker 与日志链路可用。

2. 小批冒烟：选取少量 SWE-bench Verified 实例，验证 DevAgent 能完成任务载入、推理、补丁生成、导出与评测闭环。

3. 正式评测：对 SWE-bench Verified 500 实例执行全量评测，报告问题解决率及工程指标。

4. 扩展评测：对 SWE-bench Full 2,294 实例执行全量或分层抽样评测，观察仓库覆盖与泛化表现。

图 4-1 SWE-bench 对齐评测总体流程

## 4.2 数据集使用策略

| 层级 | 数据集 | 规模 | 用途 | 是否作为正式评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | Gold 预检实例 | 建议 5-10 个 | 验证环境与官方 harness 是否可用 | 否 |
| L1 | Verified 冒烟样本 | 建议 10-20 个 | 验证 DevAgent 端到端流程 | 否 |
| L2 | SWE-bench Verified | 500 个 | 正式外部基准，主报告结果 | 是 |
| L3 | SWE-bench Full | 2,294 个 | 扩展覆盖、压力与泛化分析 | 可选附加报告 |

## 4.3 与课程交付的关系

本方案主要验证“调试 + 程序修复”能力，是 DevAgent 外部基准测试的核心。原有课程功能要求中，“分析 + 设计”“实现 + 测试”阶段仍应按《DevAgent 系统测试方案》中的功能测试、接口测试与端到端案例执行。本方案与原测试文档构成互补，而非替代关系。

# 5 测试任务定义与输入输出规范

## 5.1 标准任务输入

| 输入项 | 说明 | 是否提供给 DevAgent |
| --- | --- | --- |
| instance_id | 唯一任务标识，如 owner__repo-issue | 是 |
| repo / base_commit | 仓库信息及修复前代码快照 | 是 |
| problem_statement | 真实 GitHub Issue 问题描述 | 是 |
| 环境与安装元数据 | 由评测器使用的依赖配置、测试命令等 | 受控使用 |
| gold patch | 人工 PR 中的参考修复 | 否 |
| test patch / 评测测试 | 判定 resolved 的关键测试 | 否 |

## 5.2 标准任务输出

DevAgent 的标准输出应拆分为“评测输出”和“内部审计输出”两类。

| 输出类别 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 评测输出 | model_patch：可应用于基线仓库的 git diff 补丁 | 供官方 harness 评分 |
| 预测封装 | predictions.jsonl：包含 instance_id、model_name_or_path、model_patch | 供批量评测读取 |
| 内部审计输出 | 定位报告、修改原因、工具调用日志、耗时与重试记录 | 用于工程分析，不参与官方 resolved 判定 |

## 5.3 补丁格式要求

补丁应采用可被 git apply 或官方 harness 正常识别的 diff 格式。

一个 instance_id 对应一条预测记录；即使未能生成有效修复，也应记录为空补丁或失败状态，以保证提交覆盖率可统计。

补丁不得依赖外部未声明资源，不得修改评测工具本身，不得读取 gold patch 或测试补丁。

建议记录 patch apply 成功率、空补丁率、测试拒绝率等诊断指标。

# 6 评测体系与执行流程

## 6.1 端到端执行链

图 6-1 DevAgent 与 SWE-bench 评测器集成流程

| 阶段 | 处理内容 | 关键产物 |
| --- | --- | --- |
| P1 任务加载 | 读取 benchmark 实例、建立工作区、检查字段完整性 | TaskContext |
| P2 缺陷分析 | 检索仓库上下文、定位受影响模块、形成修复假设 | DebugAnalysis |
| P3 补丁生成 | 修改源码并生成候选差异 | CandidatePatch |
| P4 补丁导出 | 规范化为 git diff，组装 predictions.jsonl | model_patch / predictions.jsonl |
| P5 官方评测 | Docker 环境中应用补丁、执行测试、产出 resolved 等结果 | HarnessResult |
| P6 结果归档 | 生成实例级日志、汇总报告和指标表 | summary.md / results.json / appendix |

## 6.2 测试执行原则

推理阶段与评分阶段分离：DevAgent 只能生成补丁，resolved 由官方 harness 判定。

评测过程容器化：Docker 环境是标准执行载体，保证不同机器上的一致性。

参数冻结：正式评测前冻结模型、提示模板、工具权限、重试上限和超时阈值。

日志可追踪：每个实例保留任务元数据、补丁、stderr/stdout、评测结果和耗时。

结果可复核：保留 predictions.jsonl 与官方评测输出，支持教师或第三方复跑。

## 6.3 重试与异常处理

| 异常类型 | 处理策略 | 计分规则 |
| --- | --- | --- |
| LLM 推理异常 | 按系统设计最多重试 N 次，记录失败原因 | 若最终无补丁，记 empty patch / unresolved |
| 补丁不可应用 | 记录 invalid patch；不得手工修补后再计入正式分数 | resolved = 否 |
| 容器构建失败 | 优先归类为 harness error，复跑一次并记录环境信息 | 单列 error，不伪装为 unresolved |
| 测试超时 | 按统一 timeout 处理，保留日志 | 按官方 harness 或项目约定分类 |
| 结果文件缺失 | 判定为流程异常，阻断报告发布并重新执行归档流程 | 不进入正式统计 |

# 7 测试环境与资源配置

## 7.1 基础环境

| 类别 | 建议配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Linux 优先；macOS 可用于开发与局部评测 |
| 容器平台 | Docker，正式评测必须启用 |
| Python 环境 | 遵循 SWE-bench 官方依赖与评测脚本要求 |
| 存储资源 | 官方文档建议至少 120 GB 可用空间 |
| 内存资源 | 官方文档建议至少 16 GB RAM |
| CPU | 官方文档建议 8 核及以上 |
| 体系结构 | x86_64 推荐；ARM64 支持需单独验证 |

## 7.2 环境预检项

1. Docker 服务可正常启动。

2. 官方 swebench harness 可安装并执行。

3. 使用 gold patch 对固定实例进行校验，确认评测链路可跑通。

4. 评测输出目录、日志目录、缓存目录具备写权限。

5. 正式评测前记录机器配置、Docker 版本、Python 版本和数据集版本。

## 7.3 推荐命令模板

以下命令仅作为执行模板，最终以项目实际目录与数据集版本为准。

python -m swebench.harness.run_evaluation \
  --dataset_name princeton-nlp/SWE-bench_Verified \
  --predictions_path outputs/predictions.jsonl \
  --max_workers 4 \
  --run_id devagent_verified_v1

正式报告应同时记录命令、参数、代码版本、提示模板版本与模型版本，保证评测可复现。

# 8 指标体系与判定规则

## 8.1 核心指标

| 指标 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 问题解决率 Resolution Rate | resolved_instances / submitted_instances x 100% | 主评价指标 |
| 提交覆盖率 | submitted_instances / target_instances x 100% | 衡量是否覆盖完整数据集 |
| 评测完成率 | completed_instances / submitted_instances x 100% | 衡量工程稳定性 |
| 空补丁率 | empty_patch_instances / submitted_instances x 100% | 衡量失败输出 |
| 补丁应用成功率 | applied_patch_instances / submitted_instances x 100% | 衡量输出格式质量 |
| Harness 错误率 | error_instances / submitted_instances x 100% | 衡量环境与执行异常 |

## 8.2 辅助诊断指标

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 平均修复耗时 | 单实例从任务载入到补丁输出的平均时间 |
| 平均工具调用次数 | 每个实例的检索、文件读取、测试/静态分析调用次数 |
| 平均补丁规模 | 新增/删除行数及涉及文件数 |
| 仓库分组解决率 | 按仓库统计 resolved rate，定位系统对不同代码库的适应性 |
| 失败类型分布 | 定位失败、补丁不可应用、测试未通过、环境异常等比例 |

## 8.3 结果判定矩阵

| 场景 | 判定 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 补丁可应用且官方评测 resolved | 解决 | 计入问题解决率分子 |
| 补丁可应用但评测 unresolved | 未解决 | 记录失败测试与日志 |
| 空补丁 | 未解决 | 单列 empty patch |
| 补丁格式错误或不可应用 | 未解决 | 单列 invalid patch |
| 评测环境错误 | 错误 | 单列 error，需说明是否重跑 |

# 9 分层评测计划与测试批次

## 9.1 L0 环境预检

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | 验证 benchmark 环境正确，避免把环境问题误判为模型问题 |
| 样本 | 固定 5-10 个 SWE-bench Verified gold patch 实例 |
| 执行 | 运行官方 harness 的 gold 校验 |
| 通过条件 | 样本可成功评测；异常实例必须记录并解释 |
| 输出 | environment_check.md、gold_validation.json |

## 9.2 L1 小批冒烟测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | 验证 DevAgent 修复链路是否闭环 |
| 样本 | 10-20 个 Verified 实例，建议覆盖多个仓库 |
| 检查项 | 补丁生成、JSONL 封装、评测调用、日志归档 |
| 通过条件 | 至少完成全流程跑通；问题解决率仅做参考，不作最终性能结论 |
| 输出 | smoke_report.md、smoke_predictions.jsonl、实例日志 |

## 9.3 L2 SWE-bench Verified 正式评测

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | 形成 DevAgent 对外正式标准分数 |
| 样本 | 500 个 SWE-bench Verified 实例 |
| 输入 | Issue 描述 + 基线仓库 + 任务元数据 |
| 输出 | 完整 predictions.jsonl 及官方评测结果 |
| 核心报告 | 问题解决率、提交覆盖率、评测完成率、空补丁率、错误率、仓库分布 |
| 过程约束 | 模型、提示、工具权限、超时与重试参数冻结，不允许边评测边调参 |

## 9.4 L3 SWE-bench Full 扩展评测

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | 考察系统在更大规模、更多噪声任务中的覆盖与泛化 |
| 样本 | 2,294 个 Full 实例，可根据资源选择全量或分层抽样 |
| 输出 | full_results.json、full_summary.md |
| 解释原则 | Full 结果作为扩展分析，不替代 Verified 正式分数 |
| 建议 | 若资源不足，采用按仓库分层抽样并明确抽样规则 |

# 10 测试用例规格与记录模板

## 10.1 单实例测试用例模板

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| TestCase_ID | 如 SBV-0001 |
| instance_id | 与 SWE-bench 数据集一致 |
| repository | 仓库名称 |
| problem_statement 摘要 | Issue 核心问题摘要 |
| 输入快照 | base commit / 工作区路径 |
| DevAgent 版本 | 模型、提示模板、工具配置版本 |
| 预测文件 | 对应 predictions.jsonl 中的位置 |
| 评测结果 | resolved / unresolved / error |
| 失败说明 | 若未解决，记录失败类型 |
| 证据 | 日志、补丁、官方 harness 输出 |

## 10.2 批次评测记录模板

| 字段 | 示例 |
| --- | --- |
| Batch_ID | VERIFIED-FULL-V1 |
| 数据集 | princeton-nlp/SWE-bench_Verified |
| 任务数量 | 500 |
| 提交数量 | 500 |
| 评测完成数量 | 498 |
| Resolved | 以实际统计为准 |
| Resolution Rate | Resolved / Submitted |
| Empty Patch | 以实际统计为准 |
| Errors | 以实际统计为准 |
| 运行时间 | 开始 / 结束时间 |
| 版本信息 | 代码 commit、模型版本、prompt 版本 |

# 11 结果报告与交付物

## 11.1 输出目录规范

benchmark_outputs/
├── predictions/
│   ├── verified_predictions.jsonl
│   └── full_predictions.jsonl
├── harness_results/
│   ├── verified/
│   └── full/
├── reports/
│   ├── verified_summary.md
│   ├── verified_metrics.json
│   ├── full_summary.md
│   └── final_test_report.pdf
├── logs/
│   ├── agent_traces/
│   └── harness_logs/
└── manifests/
    ├── run_config.yaml
    └── environment_info.txt

## 11.2 最终报告应包含的内容

评测目标、数据集版本、执行日期与软硬件环境。

模型版本、提示模板版本、工具调用权限、重试与超时参数。

SWE-bench Verified 问题解决率及配套工程指标。

按仓库、失败类型、补丁可应用性等维度的分析。

典型成功案例与典型失败案例。

SWE-bench Full 扩展评测结果（如执行）。

局限性、Benchmark 风险与后续改进计划。

# 12 风险、边界与合规控制

## 12.1 公平性与防泄漏原则

推理阶段不得读取 gold patch、test_patch 或官方评测日志。

正式评测前冻结提示、工具、温度、重试上限与检索范围。

不允许人工介入修补正式评测产出的 model_patch。

每次正式评分均保留完整预测文件和原始日志，支持复核。

对可能修改测试文件、覆盖评测文件或绕过测试的补丁，增加审计标记并单独说明。

## 12.2 Benchmark 局限与补充方案

SWE-bench Verified 是高质量、可比性强的外部基准，但 OpenAI 于 2026 年指出，该基准在前沿模型能力评估中存在测试窄化、污染与训练暴露等问题，并建议报告更强的新基准。对于本课程项目，Verified 仍适合作为标准化修复能力评测；若要提升学术严谨性，建议额外构建教师认可的未公开 holdout Issue 集，作为补充验证。[5]

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 环境不稳定 | gold patch 也可能因环境异常失败 | 先执行 L0 预检，记录异常实例 |
| 任务泄漏 | 模型可能见过 Issue 或修复 | 冻结配置、报告局限、补充持出集 |
| 测试不充分 | 通过测试不一定完全等价于语义正确 | 输出“官方 resolved”与“工程审计”双口径 |
| 过度依赖单一基准 | 评价不完整 | 保留自建功能测试与扩展 Full 评测 |

# 13 验收标准

## 13.1 工程验收

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 评测链路可复现 | 同一 predictions.jsonl 可被官方 harness 重新评分 |
| 数据记录完整 | 实例日志、配置、补丁、汇总指标均可追溯 |
| 覆盖正式集合 | 应对 Verified 全量 500 实例形成可统计提交记录 |
| 异常可解释 | errors、empty patches、invalid patches 均单列说明 |
| 报告规范 | 包含指标、案例、失败分析、局限性和复现实验条件 |

## 13.2 能力验收

课程场景下，本方案不预设强制性的绝对问题解决率阈值，而要求：

1. 必须报告 SWE-bench Verified 的实际 Resolution Rate。

2. 必须报告完整的提交覆盖率、评测完成率、空补丁率与错误率。

3. 必须给出至少 3 个 resolved 案例和 3 个 unresolved 案例的工程分析。

4. 若开展多版本对比，应以同一数据集、同一规则、同一环境进行公平比较。

# 14 参考资料

[1] SWE-bench Official: Original benchmark overview.

[2] SWE-bench Verified Official Page: Human-validated subset of 500 instances.

[3] SWE-bench FAQ: Datasets, evaluation workflow, reported metrics, Docker requirement, prediction format.

[4] SWE-bench Evaluation Guide / Harness Reference: Docker-based patch evaluation process and supported dataset options.

[5] OpenAI, Why SWE-bench Verified no longer measures frontier coding capabilities, 2026.

# 附录 A 预测文件格式示例

{
  "instance_id": "owner__repo-12345",
  "model_name_or_path": "DevAgent-v1",
  "model_patch": "diff --git a/path/file.py b/path/file.py\n..."
}

说明：该结构与官方 FAQ 中的预测文件字段保持一致。正式批量评测时，建议采用 JSONL 文件，每行对应一个实例记录。

# 附录 B 评测结果字段建议

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| instance_id | 任务实例编号 |
| submitted | 是否形成预测记录 |
| completed | 是否完成 harness 执行 |
| resolved | 是否被官方评测器判定为解决 |
| empty_patch | 是否为空补丁 |
| apply_success | 补丁是否成功应用 |
| error_type | 异常类型 |
| wall_time_sec | 单任务端到端耗时 |
| files_changed | 补丁涉及文件数 |
| loc_estimate | 补丁新增/删除行数 |

# 附录 C 需求追踪矩阵

| 系统需求 | 测试点 | 本方案对应章节 |
| --- | --- | --- |
| FR-16 读取错误与上下文 | 任务加载、Issue 解析 | 5.1、6.1 |
| FR-17 定位错误位置 | DebugAgent 定位分析 | 3.1、6.1 |
| FR-18 解释错误原因 | 内部审计报告 | 5.2、11.2 |
| FR-19 生成修复代码 | RepairAgent / PatchTool | 3.1、5.3 |
| FR-20 再次执行测试验证 | 官方 harness 评测 | 6、8 |
| FR-21 输出修复补丁与报告 | predictions.jsonl、summary/report | 5.2、11 |
| NFR-04 日志记录 | 实例级日志与批次归档 | 11 |
| NFR-05 重试机制 | LLM 重试与异常分类 | 6.3 |
| NFR-09 基准测试批量运行 | Verified / Full 批次计划 | 9 |
| NFR-10 统计成功率 | Resolution Rate 与工程指标 | 8 |